ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΥΠΕΠΘ / ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρα 1.1β & 1.4γ, Ενέργεια Β’

Σύμβαση με προμηθευτή (Α΄)

# 47

Παραδοτέο

Αριθμός Παραδοτέου:Π3.3.2.Α

Πακέτο Εργασίας:ΠΕ3.3Α

# <α/α>

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Νοέμβριος 1997

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

“Ολοκληρωμένο Δίκτυο Σχολικής Εκπαιδευτικής Αναγέννησης

σε Αχαΐα, Θράκη και Αιγαίο”

Δίκτυα και Internet στα ελληνικά σχολεία για τη διερευνητική μάθηση, τη διδασκαλία, τον πολιτισμό και τη διοίκηση

Παραδοτέο: Π3.3.2.Α - Σύμβαση με προμηθευτή (Α΄)

Συμβατική Ημερομηνία Παράδοσης: 12/11/1997

Ημερομηνία Παράδοσης: 14/11/1997

Έκδοση: 1.0

Διαβάθμιση: [Για εσωτερική χρήση]

Ðåñßëçøç

Ôï ðáñáêÜôù êåßìåíï ðåñéÝ÷åé ôçí óýìâáóç ðïõ õðïãñÜöôçêå áö’ åíüò ìåôáîý ôïõ Éíóôéôïýôïõ Ôå÷íïëïãßáò Õðïëïãéóôþí (ÉÔÕ) (ÐåëÜôçò), Í.Ð.É.Ä. ìç êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá, åðïðôåõüìåíïõ áðü ôï ÕðÅÐÈ ðïõ Ý÷åé Ýäñá óôçí ÐÜôñá, ïäüò Êïëïêïôñþíç 3, 261 10 êáé åêðñïóùðåßôáé íüìéìá áðü ôïí ê. Ðáýëï ÓðõñÜêç, ÊáèçãçôÞ êáé ÄéåõèõíôÞ ôïõ ÉÔÕ êáé áö’ åôÝñïõ ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ìå ôçí åðùíõìßá “DECISION SYSTEMS INTEGRATION AE” (ÁíÜäï÷ïò) ðïõ Ý÷åé Ýäñá óôçí ÊáëëéèÝá, Êáëëéñüçò 103, 176 71 êáé  åêðñïóùðåßôáé íüìéìá áðü ôïí ê. ÖÝóóá È.

Áíôéêåßìåíï ôçò Óýìâáóçò åßíáé ç åêôÝëåóç ôïõ ¸ñãïõ üðùò áõôü ðñïäéáãñÜöåôáé óôçí áðü 18/7/97 ÐñïêÞñõîç Äéåèíïýò Áíïéêôïý Äéáãùíéóìïý #11/97 ôïõ ÐåëÜôç ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ôïõ áðáñáßôçôïõ õðïëïãéóôéêïý åîïðëéóìïý ãéá ôçí äçìéïõñãßá åíüò “ÏëïêëçñùìÝíïõ Äéêôýïõ Ó÷ïëéêÞò ÁíáãÝííçóçò óå Á÷áßá, ÈñÜêç êáé Áéãáßï (á´ öÜóç äçìéïõñãßáò õðïäïìÞò)”, ðïõ óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé åíôÜóóåôáé óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Åêðáßäåõóçò  êáé Áñ÷éêÞò ÅðáããåëìáôéêÞò ÊáôÜñôéóçò  (ÅÐÅÁÅÊ-ÌÝôñï 1.4.ã) ôïõ Â´ ÊÐÓ ÅëëÜäïò (ç åèíéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç êáëýðôåôáé áðü ôï Ðñüãñáììá Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí) êáé óôçí áðü 25/9/95 ó÷åôéêÞ ðñïóöïñÜ ôïõ ÁíÜäï÷ïõ

ÓõíôÜêôåò:×ñÞóôïò ÌðáêÜëìðáóçò, ÉÔÕ

Èüäùñïò Êïìíçíüò, ÉÔÕ

Õðåýèõíïò Äñáóôçñéüôçôáò:Èüäùñïò Êïìíçíüò, ÉÔÕ

e-mail: komninos@cti.gr

Ôçë:  994317

Fax: 993973

Σύμβαση

Στην Αθήνα  σήμερα στις 			 ημέρα της εβδομάδας 		 στα γραφεία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) μεταξύ αφ’ ενός του Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενου από το ΥπΕΠΘ ως προς τον οικονομικό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 2083/92 ΦΕΚ Α159/92, σε συνδυασμό με την απόφαση του ΥπΕΠΘ με αριθμό Β /615/21.12.1992 ΦΕΚ Β771/92) με την επωνυμία Ερευνητικό Πανεπιστημιακό “Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ)” (εφεξής καλούμενη Πελάτης) που έχει έδρα στην Πάτρα, οδός Κολοκοτρώνη 3, 261 10 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παύλο Σπυράκη (Αρ. Δελτίου Ταυτότητας : Z 046651 / 20.11.69), Καθηγητή και Διευθυντή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και αφ’ ετέρου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “DECISION SYSTEMS INTEGRATION AE” (εφεξής καλούμενη Ανάδοχος) που έχει έδρα στην Καλλιθέα, Καλλιρόης 103, 176 71 και  εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Φέσσα Αρ. Δελτίου Ταυτότητας :  Λ 017137/21.11.78                   ), Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο Α : ΟΡΙΣΜΟΙ

Κεφάλαιο Β : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 2. Τιμή

ΑΡΘΡΟ 3. Εγγυητικές Επιστολές

ΑΡΘΡΟ 4. Πληρωμή

ΑΡΘΡΟ 5. Αυτοενημέρωση του  Ανάδοχου

ΑΡΘΡΟ 6. Χρονοδιάγραμμα

ΑΡΘΡΟ 7. Προετοιμασία των Χώρων

ΑΡΘΡΟ 8. Προσπέλαση στους Χώρους

ΑΡΘΡΟ 10. Τροποποιήσεις

ΑΡΘΡΟ 11. Παράταση Χρόνου Αποπεράτωσης

ΑΡΘΡΟ 12. Καθυστερήσεις από Υπαιτιότητα του  Ανάδοχου

ΑΡΘΡΟ 13. Ανώτερη Βία

ΑΡΘΡΟ 14. Παραλαβή Έργου

Α. Ποσοτική Παραλαβή

Β. Προσωρινή Παραλαβή - Δοκιμαστική Λειτουργία

Γ. Οριστική Παραλαβή

ΑΡΘΡΟ 15. Απαιτήσεις ως προς την Ποιότητα

ΑΡΘΡΟ 16. Προσθήκες εξαρτημάτων στον εξοπλισμό

ΑΡΘΡΟ 17. Ανταλλακτικά

ΑΡΘΡΟ 18. Συντήρηση

ΑΡΘΡΟ 19. ΛΟΓΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 20. Σημεία Επαφής και Συμβατότητα

ΑΡΘΡΟ 21. Ενημερωτικά Εγχειρίδια και Τεκμηρίωση

ΑΡΘΡΟ 22. Εκπαίδευση

ΑΡΘΡΟ 23.  Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

ΑΡΘΡΟ 24. Εκχωρήσεις

ΑΡΘΡΟ 25. Υπεργολαβία

ΑΡΘΡΟ 26. Κυριότητα

ΑΡΘΡΟ 27. Ευθύνη και Ασφάλιση

ΑΡΘΡΟ 28. Ευρεσιτεχνίες και Πνευματική Ιδιοκτησία

ΑΡΘΡΟ 29. Πτώχευση

ΑΡΘΡΟ 30. Εχεμύθεια

ΑΡΘΡΟ 31. Δημοσιότητα

ΑΡΘΡΟ 32. Καταστατικοί και Άλλοι Κανονισμοί

ΑΡΘΡΟ 33. Παραίτηση

ΑΡΘΡΟ 34. Επίλυση Διαφορών

ΑΡΘΡΟ 35. Νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 36. Αλληλογραφία

ΑΡΘΡΟ 37. Γενικά

Παράρτημα Α : Πίνακες Εξοπλισμού, Λογικού και Εκπαίδευσης

Παράρτημα Β : Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου

Παράρτημα Γ : Διευθύνσεις Χώρων Εγκατάστασης και Λειτουργίας Εξοπλισμού και Λογικού

Κεφάλαιο Α : ΟΡΙΣΜΟΙ

- Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής : σημαίνει ημερομηνία κατά την οποία εγκρίνεται από την  Διεύθυνση  του Πελάτη πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής το οποίο συντάσσει και υπογράφει η αρμόδια για την Οριστική Παραλαβή Επιτροπή και με το οποίο το Έργο γίνεται πράγματι αποδεκτό από τον Πελάτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.

- Συμφωνημένη Ημερομηνία Αποπεράτωσης : σημαίνει την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχει τελειώσει η διαδικασία Ποσοτικής και η Προσωρινής Παραλαβής του Έργου από τον Πελάτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.

- Σύμβαση : σημαίνει συμφωνία μεταξύ Πελάτη και  Ανάδοχου για την εκτέλεση του Έργου.  Περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά, εμπορικά και άλλα κείμενα και αλληλογραφία όπου μπορεί να γίνει παραπομπή για την εξακρίβωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.

- Ανάδοχος : σημαίνει άτομο, επιχείρηση ή εταιρία που η προσφορά της έγινε αποδεκτή από τον Πελάτη, και σ' αυτό τον ορισμό περιλαμβάνονται οι νομικοί εκπρόσωποι, οι διάδοχοι και οι εντολοδόχοι του  Ανάδοχου.

- Πελάτης : σημαίνει άτομο, επιχείρηση ή εταιρία που δέχτηκε την προσφορά από τον ανάδοχο, και σε αυτό τον ορισμό περιλαμβάνονται οι νομικοί εκπρόσωποι, οι διάδοχοι και οι εντολοδόχοι του Πελάτη.

- Εξοπλισμός : σημαίνει όλα τα συστήματα και συσκευές Υλικού (Hardware) που συμπεριλαμβάνονται στην Σύμβαση (Υπολογιστικά Συστήματα, Περιφερειακές Συσκευές και Εξαρτήματα αυτών, Συσκευές και υλικά δικτύου).

- Λογικό : σημαίνει όλα τα Συστήματα Λογικού - Προγράμματα (Software) που συμπεριλαμβάνονται στην Σύμβαση (Λογικό Συστημάτων, Λογικό Εφαρμογών, Λογικό Δικτύων, Βοηθητικά Προγράμματα, Firmware).

- Χώροι : σημαίνει τόπος ή τόποι, εκτός εκείνων του  Ανάδοχου, όπου πρόκειται να παραδοθούν και να λειτουργήσουν ο Εξοπλισμός και το Λογικό.

- Έργο : σημαίνει και περιλαμβάνει την προμήθεια, παράδοση, εγκατάσταση,  δοκιμή και θέση σε λειτουργία του Εξοπλισμού και του Λογικού καθώς και όλων των άλλων υπηρεσιών που απαιτείται να εκτελέσει ο Ανάδοχος σύμφωνα με την Σύμβαση.

- Ημέρα: σημαίνει εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα-Παρασκευή) πλην αργιών.

Κεφάλαιο Β : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Σύμβασης

- Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση του Έργου όπως αυτό προδιαγράφεται στην από 18/7/97 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού #11/97 του Πελάτη για την προμήθεια του απαραίτητου υπολογιστικού εξοπλισμού για την δημιουργία ενός “Ολοκληρωμένου Δικτύου Σχολικής Αναγέννησης σε Αχαία, Θράκη και Αιγαίο (α΄ φάση δημιουργίας υποδομής)”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΕΠΕΑΕΚ-Μέτρο 1.4.γ) του Β΄ ΚΠΣ Ελλάδος (η εθνική χρηματοδότηση καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και στην από 25/9/95 σχετική προσφορά του Ανάδοχου οι οποίες είναι δεσμευτικές εκτός εάν ρητά συμφωνείται κάτι διαφορετικά με βάση την παρούσα Σύμβαση καθώς και η εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων των μερών οι οποίες μπορεί να καθοριστούν, αλλά δεν περιορίζονται, στα ακόλουθα σημεία :

- Εξοπλισμός.

- Λογικό.

- Μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του Εξοπλισμού και του Λογικού

- Δοκιμές και θέση σε λειτουργία του Εξοπλισμού και του Λογικού

- Τεκμηρίωση.

- Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.

- Συντήρηση

- Υποστήριξη.

- Εκπαίδευση.

- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου

- Ο Εξοπλισμός, το Λογικό και τα περιεχόμενα της Εκπαίδευσης αναφέρονται αναλυτικά μαζί με τις τιμές τους στο Παράρτημα Α.  Οι κωδικοί των ειδών του Εξοπλισμού, του Λογικού και των εκπαιδευτικών σεμιναρίων αντιστοιχούν στα είδη (σύνθεση, χαρακτηριστικά, δυνατότητες) που περιγράφονται αναλυτικά στην προσφορά του Αναδόχου ή/και στα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών.

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει την τελευταία έκδοση του Εξοπλισμού και του Λογικού που θα είναι διαθέσιμη κατά την ημέρα φόρτωσης του εμπορεύματος από το εργοστάσιο κατασκευής.

- ΑΡΘΡΟ 2. Τιμή

- Οι τιμές που καθορίζονται στη Σύμβαση (Παράρτημα Α) δεν υπόκεινται σε μεταβολή, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από την Σύμβαση διαφορετική ρύθμιση.

- Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φόρους, δασμούς, έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, άλλα δημόσια τέλη και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) το ποσό του οποίου αναγράφεται χωριστά στο Παράρτημα Α.

- Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι  204.849.363 δρχ.

- Ο Ανάδοχος εγγυάται και διαβεβαιώνει ότι, οι στην παρούσα Σύμβαση συμφωνηθείσες τιμές είναι οι πλέον ευνοϊκές που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος, σε οποιοδήποτε από τους πελάτες του για όμοιο Εξοπλισμό και Λογικό μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της Παρούσας καθώς επίσης και ότι σε περίπτωση που θα προσφέρει περισσότερο ευνοϊκές τιμές σε άλλον πελάτη μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του Έργου, ο Ανάδοχος εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως και άνευ όρων τον Πελάτη να προβεί σε ισόποση αφαίρεση από το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του Έργου.

- Τα παραπάνω, δεν ισχύουν αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξει μείωση τιμών από τους κατασκευαστές του Εξοπλισμού και του Λογικού ή τους προμηθευτές του Ανάδοχου και από τις οποίες ο Ανάδοχος δεν θα ωφεληθεί κατ’ αντίστοιχο τρόπο.

- Οι τιμές που καθορίζονται στην Σύμβαση εκφράζονται σε δραχμές.

- ΑΡΘΡΟ 3. Εγγυητικές Επιστολές

- 1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% του συνολικού τιμήματος του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανερχόμενη σε 20.484.936 δρχ.  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Πελάτη χωρίς περαιτέρω διαδικασία σε κάθε περίπτωση οριζόμενη από την παρούσα Σύμβαση. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την Οριστική Παραλαβή του Έργου.

- 2. Ο Ανάδοχος κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ίση με το 20% του συνολικού τιμήματος του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανερχόμενη σε 40.969.873 δρχ.  Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής καταπίπτει υπέρ του Πελάτη χωρίς περαιτέρω διαδικασία σε κάθε περίπτωση οριζόμενη από την παρούσα Σύμβαση. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής επιστρέφεται στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έγκριση από την Διεύθυνση του Πελάτη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής - Δοκιμαστικής Λειτουργίας που θα συντάξει η αρμόδια για την Παραλαβή του Έργου Επιτροπή.

- 3. Η απαλλαγή από τις ως άνω αναφερόμενες εγγυήσεις ενεργείται με επιστροφή των εγγυητικών επιστολών στον προμηθευτή.

- ΑΡΘΡΟ 4. Πληρωμή

- 1.Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα ακολουθήσουν την χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ του ΥπΕΠΘ προς το ΙΤΥ για το έργο ΟΔΥΣΣΕΑΣ.

- 2. Ο τρόπος πληρωμής είναι ο ακόλουθος :

- (α) 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του Έργου, δηλαδή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , 40.969.873 δρχ. κατά την υπογραφή της Σύμβασης και εντός διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, και εφόσον ο Ανάδοχος καταθέσει ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής.

- (β) 60% της συνολικής συμβατικής αξίας του Εξοπλισμού και Λογικού, δηλαδή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 122.909.618 δρχ. κατά την Ποσοτική Παραλαβή του Έργου και εντός είκοσι  (20) εργάσιμων ημερών από την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια για την Παραλαβή του Έργου Επιτροπή του Πελάτη. Σε περίπτωση Τμηματικής Ποσοτικής Παραλαβής ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το  60% της  αξίας του Εξοπλισμού και Λογικού που έχει παραληφθεί κατά την Τμηματική Ποσοτική Παραλαβή του Έργου και εντός είκοσι  (20) εργάσιμων ημερών από την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Τμηματικής Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια για την Παραλαβή του Έργου Επιτροπή του Πελάτη. Το υπόλοιπο μέχρι το 60% της συνολικής συμβατικής αξίας του Εξοπλισμού και Λογικού, θα πληρωθεί μετά την Τελική Ποσοτική Παραλαβή του Έργου και εντός είκοσι  (20) εργάσιμων ημερών από την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Τελικής Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια για την Παραλαβή του Έργου Επιτροπή του Πελάτη.

- (γ) 20% της συνολικής συμβατικής αξίας του Εξοπλισμού και Λογικού, δηλαδή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , 40.969.872 δρχ. κατά την Οριστική Παραλαβή  του Έργου και εντός είκοσι  (20) εργάσιμων ημερών από την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια για την Παραλαβή του Έργου Επιτροπή του Πελάτη.

- 3. Η πληρωμή των υπηρεσιών Εκπαίδευσης, αφαιρούμενης της χορηγηθείσας προκαταβολής, θα γίνει κατά την ολοκλήρωσή τους και εντός είκοσι  (20) εργάσιμων ημερών από την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εκπαίδευσης από την αρμόδια για την Παραλαβή του Έργου Επιτροπή του Πελάτη.

- 4. Σαν ημερομηνίες Ποσοτικής, Προσωρινής - Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Οριστικής Παραλαβής καθώς και ημερομηνία παραλαβής της εκπαίδευσης θεωρούνται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες τα αντίστοιχα πρωτόκολλα θα έχουν συνταχθεί από την αρμόδια για την Παραλαβή του Έργου Επιτροπή του Πελάτη .

- 5. Ο Ανάδοχος παραδίδει όλα τα τιμολόγια ή τις αιτήσεις πληρωμής μετά τη λεπτομερή σύνταξη αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης.

- Όποτε, βάσει της παρούσας Σύμβασης, ένα ποσό είναι επιστρεπτέο ή πληρωτέο από τον Ανάδοχο, ο Πελάτης μπορεί να το αφαιρέσει από οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται ή καθίσταται μεταγενέστερα απαιτητό με την παρούσα Σύμβαση μεταξύ των δύο μερών.

- Η διακίνηση και τιμολόγηση του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που απορρέουν από την Σύμβαση αυτή θα γίνουν από την Quest Services ABEE, εταιρία του ομίλου Quest.

- ΑΡΘΡΟ 5. Αυτοενημέρωση του  Ανάδοχου

- 1. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους και έχει ενημερωθεί και θα εξετάσει τους χώρους.  Καμιά αξίωση από τον  Ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση δεν θα επιτραπεί για λόγους παρερμηνείας οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου τις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους.  Για αυτά ο Ανάδοχος μπορεί να ενημερωθεί πραγματοποιώντας επισκέψεις στους χώρους, προσφεύγοντας στον Πελάτη ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο για την περίπτωση μέσο.

- ΑΡΘΡΟ 6. Χρονοδιάγραμμα

- 1. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου ανά Φάση παρατίθεται στο Παράρτημα Β.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει κάθε Φάση του Έργου εντός των χρονικών ορίων που θέτει το χρονοδιάγραμμα.

- 2. Συμφωνημένη Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου ορίζεται η ημερομηνία που προκύπτει μετά από τριανταεπτά (37) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Από το χρονικό διάστημα αυτό αφαιρείται η περίοδος διακοπών Χριστουγέννων των σχολείων.

- 3. Ειδικά σε ότι αφορά τη “Εκπαίδευση / Παρουσιάσεις” ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση στη σειρά ή/και στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων δεδομένου ότι αυτή δεν θα υπερβαίνει χρονικά τις τέσσερις  (4) εβδομάδες από την Προσωρινή Παραλαβή - Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου.

- ΑΡΘΡΟ 7. Προετοιμασία των Χώρων

1. Ο Πελάτης προβαίνει, με δική του δαπάνη στην απαιτούμενη προετοιμασία των χώρων. Aυτή περιέχει και την εγκατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας από τον ΟΤΕ μέχρι τον κατανεμητή και την ύπαρξη κατάλληλης παροχής ρεύματος στον κεντρικό πίνακα του σχολείου  σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

2. Ο Ανάδοχος προβαίνει στην προετοιμασία των χώρων όπως περιγράφεται στην προσφορά του.

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η προετοιμασία των χώρων δεν είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα, αναφέρει λεπτομερώς τα μη ικανοποιητικά σημεία και αν δε γίνει έγκαιρη διόρθωση αυτών από τον Πελάτη, κατά τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να παρατείνει αυτοδικαίως τον χρόνο αποπεράτωσης του Έργου κατά τόσο όση και η καθυστέρηση λόγω μη προετοιμασίας των χώρων ή άλλων κωλυμάτων που δεν είναι ευθύνη του Αναδόχου.

4. Οι διευθύνσεις των χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας του Εξοπλισμού και του Λογικού παραθέτονται στο Παράρτημα Γ.

ΑΡΘΡΟ 8. Προσπέλαση στους Χώρους

1. Ο Ανάδοχος μπορεί να έχει προσπέλαση στους χώρους εκτέλεσης του Έργου κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων. Μετά από κοινή συμφωνία ο Ανάδοχος δύναται να εκτελέσει μέρος των εργασιών και σε άλλες ώρες πέραν των προαναφερθέντων.

2. Ο Πελάτης μπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Σύμβασης να τροποποιήσει ή να θέσει περιορισμούς στην προσπέλαση και στις διαδικασίες ασφαλείας υπό τον όρο ότι δεν δημιουργεί προβλήματα στον Ανάδοχο για την εκτέλεσή του Έργου.

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ονομαστικό κατάλογο των ατόμων που θα εργαστούν στους χώρους του Πελάτη προκειμένου να τους δοθεί σχετική άδεια πρόσβασης στους χώρους εγκατάστασης.

- ΑΡΘΡΟ 9. Παράδοση και Εγκατάσταση

- 1. Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τον Πελάτη καθορίζει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τις λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση και εγκατάσταση και αναγγέλλει στον Πελάτη ότι προτίθεται να τοποθετήσει και εγκαταστήσει τον Εξοπλισμό και το Λογικό ειδοποιώντας τον εγγράφως τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα.  Το αργότερο μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την αναγγελία του Ανάδοχου, ο Πελάτης υποχρεούται να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις που αφορούν στην τοποθέτηση και εγκατάσταση του Εξοπλισμού και του Λογικού. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν απαντήσει το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες  θεωρείται ότι δεν υπάρχουν παρατηρήσεις και ο Ανάδοχος προχωρά στην εγκατάσταση.

- Η μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση πραγματοποιούνται με κίνδυνο και δαπάνη του αναδόχου.

- 2. Κανένας Εξοπλισμός ή Λογικό δεν μπορεί να παραδοθεί ή εγκατασταθεί στους χώρους χωρίς προηγούμενη άδεια του Πελάτη.

- 3. Η παράδοση και εγκατάσταση του Εξοπλισμού και του Λογικού γίνεται με ευθύνη του  Ανάδοχου παρουσία  τεχνικών του Πελάτη στους οποίους θα παρασχεθούν και όλα τα αναγκαία υλικά (διαγράμματα, διαγνωστικά, εγχειρίδια κ.λπ.) για τυχόν μελλοντική μετεγκατάσταση του Εξοπλισμού.

- ΑΡΘΡΟ 10. Τροποποιήσεις

- 1. Ο Πελάτης μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της Σύμβασης να ζητήσει από τον Ανάδοχο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στο Έργο.

- 2. Αν το αίτημα αυτό συνεπάγεται αύξηση ή μείωση της δαπάνης του αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, ο Ανάδοχος ή ο Πελάτης εφόσον αποδείξουν τα σχετικά ποσά, αλλάζουν τη συμφωνημένη τιμή κατά το σύνολο αυτής της αύξησης ή μείωσης και ο Ανάδοχος λαμβάνει τόση μετάθεση για την αποπεράτωση του Έργου όση αποδεικνύει ότι απαιτείται λόγω της τροποποίησης.

- 3. Ο Πελάτης μπορεί επίσης οποτεδήποτε μέσα στα όρια της Σύμβασης ή και μετά την οριστική παραλαβή του Έργου και για χρονικό διάστημα ενός έτους να ζητήσει από τον ανάδοχο συμπληρωματικό Έργο της παρούσας Σύμβασης.

- 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το συμπληρωματικό Έργο με τιμές που θα ισχύουν στην διεθνή και Ελληνική αγορά τότε, μειωμένες με το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης, όπως προκύπτει από την προσφορά του Αναδόχου και τους τιμοκαταλόγους που ίσχυαν την στιγμή της προσφοράς, που ίσχυσε για το αντίστοιχο παρεχόμενο Έργο με βάση την παρούσα Σύμβαση ή και καλύτερες.

- ΑΡΘΡΟ 11. Παράταση Χρόνου Αποπεράτωσης

- 1. Σε περίπτωση καθυστέρησης αποπεράτωσης του Έργου που οφείλεται στον Πελάτη, μετατίθεται ο χρόνος αποπεράτωσης του Έργου κατά τόσο χρονικό διάστημα όση θα είναι και η καθυστέρηση που τεκμηριωμένα προκαλείται με ευθύνη του Πελάτη.

- ΑΡΘΡΟ 12. Καθυστερήσεις από Υπαιτιότητα του  Ανάδοχου

- 1. Αν παρέλθει η Συμφωνημένη Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου για λόγους που αφορούν τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος οφείλει, κατ' εκλογή του Πελάτη, είτε :

- (α) για κάθε ημέρα καθυστέρησης να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο προς το ένα χιλιοστό (1/1000) του συνολικού τιμήματος του Έργου, είτε

- (β) να προσφέρει, με δικά του έξοδα, υπηρεσίες ή προϊόντα ίσης αξίας με την υπολογιζόμενη στο παραπάνω (α) ποινική ρήτρα.

- 2. Η παροχή ισάξιων υπηρεσιών ή η καταβολή της ποινικής ρήτρας αρχίζει την επομένη της Συμφωνημένης Ημερομηνίας Αποπεράτωσης του Έργου και λήγει κατά την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, αλλά η αποζημίωση περιορίζεται σε ποσοστό δέκα της εκατό (10%) του συνολικού τιμήματος του Έργου.  Τα ποσά αυτά είναι καταβλητέα ευθύς ως απαιτηθούν ή είναι δυνατό να αφαιρεθούν από ποσά οφειλόμενα στον  Ανάδοχο.

- 3.  Αν ο Ανάδοχος δεν κατορθώσει να αποπερατώσει το Έργο μέσα σε δύο (2) το πολύ μήνες από τη Συμφωνημένη Ημερομηνία Αποπεράτωσης, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη Σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την Σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή.

- 4. Με την απόφαση κήρυξης του Ανάδοχου εκπτώτου από τη Σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης Εξοπλισμού και Λογικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση Εξοπλισμού και Λογικού γίνεται δεκτή.

- 5. Στην περίπτωση της έκπτωσης επέρχονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι ακόλουθες συνέπειες :

- (α) Καταπίπτουν αυτομάτως υπέρ του Πελάτη οι εγγυητικές επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης

- (β) Επιστρέφονται στον Ανάδοχο όλα ή μέρος των προϊόντων που έχουν ήδη εγκατασταθεί.

- (γ) Προμήθεια του Εξοπλισμού και Λογικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ’ ευθείας αγορά.  Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Πελάτη ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου Ανάδοχου.  Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του Εξοπλισμού και του Λογικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του Πελάτη και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

- (δ) Καταλογισμός στον Ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας του Εξοπλισμού και Λογικού για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τον Εξοπλισμό και το Λογικό μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.  Εάν ο Εξοπλισμός και το Λογικό που δεν παραδόθηκαν επηρεάζουν δυσμενώς την λειτουργία του Εξοπλισμού και του Λογικού που παραδόθηκε, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος του Έργου.

- (ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη Σύμβαση Ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

- 6. Σε περίπτωση που η προμήθεια Εξοπλισμού και Υλικού σε βάρος του έκπτωτου Ανάδοχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της Σύμβασης, από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

- ΑΡΘΡΟ 13. Ανώτερη Βία

- 1. Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας.

- ΑΡΘΡΟ 14. Παραλαβή Έργου

- 1. Η Παραλαβή του Έργου θα πραγματοποιηθεί στα παρακάτω τρία  στάδια και αποτελείται από τις επιμέρους παραλαβές του κάθε σχολικού εργαστηρίου και κόμβου:

- Ποσοτική Παραλαβή

- Προσωρινή Παραλαβή - Δοκιμαστική Λειτουργία

- Οριστική Παραλαβή

Τα στάδια και οι απαιτούμενες για την ολοκλήρωση τους ενέργειες αναλύονται παρακάτω :

Α. Ποσοτική Παραλαβή

1. Η Ποσοτική Παραλαβή αφορά στην παράδοση και τοποθέτηση από τον Ανάδοχο του Εξοπλισμού και του Λογικού σε προβλεπόμενους χώρους καθώς και στην καταμέτρηση, καταγραφή και επισκόπηση του Εξοπλισμού και του Λογικού από την αρμόδια για την παραλαβή του Έργου επιτροπή του Πελάτη.

- Η Παράδοση και Εγκατάσταση του Εξοπλισμού και του Λογικού θα γίνει σε Χώρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, για τα πρώτα οκτώ (8) σχολικά εργαστήρια. Η Παράδοση και Ποσοτική Παραλαβή του Εξοπλισμού και του Λογικού των υπολοίπων εργαστηρίων  θα γίνει σε χώρο που θα ορίσει ο Πελάτης  από κοινού με τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 19/12/97. Εάν μέχρι τις 19/12/97 δεν έχει ολοκληρωθεί η Παράδοση και η Ποσοτική Παραλαβή του συνόλου του Εξοπλισμού και του Λογικού ο Πελάτης μπορεί να προχωρήσει σε Τμηματική Ποσοτική Παραλαβή. Μετά τη Ποσοτική Παραλαβή ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα,  να αποστείλει και να εγκαταστήσει τον Εξοπλισμό και το Λογικό των υπόλοιπων εργαστηρίων στους Χώρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ,

3. Για τον Εξοπλισμό και το Λογικό που θα παραδίδεται σε κάθε Χώρο ξεχωριστά, ο Πελάτης, παρουσία και με τη βοήθεια προσωπικού του Ανάδοχου, θα ελέγχει και αντιπαραβάλει τον Εξοπλισμό και το Λογικό με τα παραστατικά (Δελτία Αποστολής) που τα συνοδεύουν καθώς και με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α. της Παρούσας.

Τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας θα καταγράφονται από τον Πελάτη σε ειδικό προτυπωμένο έντυπο στο οποίο θα σημειώνονται και οι τυχόν ελλείψεις και το οποίο θα προσυπογράφεται από τους εκπροσώπους του Πελάτη και του Ανάδοχου.

- Η σύνταξη του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια για την Παραλαβή του Έργου Επιτροπή του πελάτη, θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η παράδοση του Εξοπλισμού και του Λογικού στους προβλεπόμενους από την Σύμβαση Χώρους.  Στο Πρωτόκολλο Ποσοτικής Παραλαβής η Επιτροπή θα σημειώσει και τις τυχόν ελλείψεις που αφορούν στο στάδιο της Ποσοτικής Παραλαβής.

Β. Προσωρινή Παραλαβή - Δοκιμαστική Λειτουργία

1. Η διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής - Δοκιμαστικής Λειτουργία θα ξεκινήσει αμέσως μετά την Συμφωνημένη Ημερομηνία Αποπεράτωσης.

2. Κατά το στάδιο της Προσωρινής Παραλαβής - Δοκιμαστικής Λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιδείξει στην αρμόδια για την Παραλαβή του Έργου επιτροπή τη σωστή, αξιόπιστη και σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και τους όρους της παρούσας σύμβασης λειτουργία ολόκληρου του Έργου / Δικτύου και σύμφωνα με το από κοινού ορισμένο check list του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί  και θα  προκύψει με  την εγκατάσταση του πιλοτικού σχολικού εργαστηρίου.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πελάτη ότι προτίθεται να ξεκινήσει την ως άνω αναφερόμενη επίδειξη τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα.  Πριν από την προγραμματισμένη επίδειξη ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω αναφερόμενες εργασίες εγκατάστασης, διάρθρωσης (configuration) και δοκιμές και να είναι σε θέση να επιδείξει τα επιτυχή αποτελέσματα αυτών στην Επιτροπή Παραλαβής του Έργου :

(α) εκτέλεση των διαγνωστικών προγραμμάτων (self tests) των κατασκευαστών για όλα τα μέρη του Εξοπλισμού και του Λογικού

(β) εγκατάσταση και διασύνδεση του Εξοπλισμού και του Λογικού στους προβλεπόμενους από την σύμβαση χώρους, διάρθρωση (configuration) των επιμέρους συστατικών στοιχείων του Έργου / Δικτύου ώστε να ικανοποιούνται πλήρως ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές λειτουργίας αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Πελάτη και στην παρούσα Σύμβαση.

(γ) εκτέλεση όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επίδειξη μίας τουλάχιστον “Δοκιμαστικής Λειτουργίας” του Εργαστηρίου σε Πραγματικές Συνθήκες και με διαφορετικά σενάρια χρήσης σύμφωνα με το checklist υπό την προϋπόθεση ότι η  σύνδεση με τον κεντρικό κόμβο είναι εφικτή. Εάν δεν είναι εφικτή η σύνδεση με τον κεντρικό κόμβο, λόγω προβλήματος ή διαθεσιμότητας της γραμμής επικοινωνίας τότε ο πελάτης προχωρά στην προσωρινή παραλαβή , εφόσον ο Ανάδοχος τεκμηριωμένα αποδείξει την ύπαρξη προβλήματος στη  γραμμή επικοινωνίας ή την έλλειψη διαθεσιμότητας της γραμμής.

(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρεί σκόπιμη για την επίδειξη της σωστής και αξιόπιστης λειτουργίας του Έργου / Δικτύου.

4. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Προσωρινής Παραλαβής - Δοκιμαστικής Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται σε τυχών αιτήματα της Επιτροπής Παραλαβής για επίδειξη των λειτουργιών και των τεχνικών χαρακτηριστικών του Έργου / Δικτύου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση.5.

5. Η σύνταξη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής - Δοκιμαστικής Λειτουργίας από την αρμόδια για την Παραλαβή του Έργου Επιτροπή του Πελάτη, θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία επίδειξης της σωστής και αξιόπιστης λειτουργίας του Έργου / Δικτύου σύμφωνα με τα παραπάνω προβλεπόμενα.  Στο πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής - Δοκιμαστικής Λειτουργίας η Επιτροπή θα σημειώσει και τις τυχόν ελλείψεις που αφορούν στην καλή εκτέλεση του Έργου.

Γ. Οριστική Παραλαβή

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αρχίσει η διαδικασία Οριστικής Παραλαβής είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των δύο προηγούμενων σταδίων της Παραλαβής του Έργου.

2. Η διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής του Έργου θα ολοκληρωθεί μόλις συμπληρωθούν τρεις (3) εβδομάδες αδιάκοπης καλής λειτουργίας όλων των μερών του Εξοπλισμού και του Λογικού καθώς και ικανοποιητικής λειτουργίας ολόκληρου του Έργου / Δικτύου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και τους όρους της παρούσας σύμβασης.

3.  Κατά τη διάρκεια των τριών (3) εβδομάδων διαπίστωσης της σωστής και αξιόπιστης λειτουργίας του Έργου / Δικτύου, Ο πελάτης με τη βοήθεια του Ανάδοχου θα  πραγματοποιήσει τυχόν τροποποιήσεις στις παραμέτρους διάρθρωσης διαφόρων μερών του Εξοπλισμού και του Λογικού με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης του όλου Έργου / Δικτύου (fine tuning)

4. Αν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του διαστήματος από την Ποσοτική Παραλαβή του κάθε σχολείου μεχρι την Οριστική Παραλαβή του Εργου παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη, σφάλμα ή εν γένει πρόβλημα στη λειτουργία του Εξοπλισμού και του Λογικού καθώς και ολόκληρου του Έργου / Δικτύου, ο Ανάδοχος οφείλει να το αποκαταστήσει αμέσως και με τους όρους που ισχύουν στο Άρθρο 23 της Παρούσας περί Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Αν η παρουσιαζόμενη βλάβη ή σφάλμα θέτει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Έργου / Δικτύου ή θέτει κρίσιμα μέρη αυτού εκτός λειτουργίας, τότε πέραν των παραπάνω περί αποκατάστασης βλαβών και σφαλμάτων, η μέτρηση της δοκιμαστικής περιόδου των τριών (3) εβδομάδων διακόπτεται μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος, κατά την οποία επαναρχίζει η δοκιμαστική περίοδος των τριών (3) εβδομάδων.

5. Αν σε διάστημα δώδεκα (12) εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας Οριστικής Παραλαβής, αυτή δεν έχει περατωθεί επιτυχώς, τότε ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση μερικά ή ολικά ή/και να κηρύξει  έκπτωτο τον Ανάδοχο.  Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 12. της παρούσας Σύμβασης περί καθυστερήσεων από υπαιτιότητα του προμηθευτή.

6. Αν για το διάστημα των τριών (3) εβδομάδων οι παραπάνω ενέργειες / δοκιμές εκτελεστούν χωρίς να παρουσιαστεί δυσλειτουργία, βλάβη, πρόβλημα ή σφάλμα στον Εξοπλισμό και το Λογικό, τότε η αρμόδια για την Παραλαβή του Έργου Επιτροπή του Πελάτη συντάσσει πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου στο οποίο σημειώνονται και τυχόν ελλείψεις του Έργου.

7. Αν για οποιοδήποτε από τα τρία (3) στάδια παραλαβής του Έργου, τμήμα του σταδίου περατωθεί ικανοποιητικά πριν από την ολοκλήρωση του αντίστοιχου σταδίου, ο Πελάτης μπορεί, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος, να συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής αυτού του τμήματος.  Η παραλαβή αυτή δεν επηρεάζει την κατάσταση αναφορικά με τις ευθύνες του Αναδόχου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς το σύνολο της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15. Απαιτήσεις ως προς την Ποιότητα

1. Ο Ανάδοχος εκτελεί το Έργο σύμφωνα με τεχνικούς κανόνες (νόρμες) και διεθνή πρότυπα ανάπτυξης που ισχύουν στις καλύτερες μεθόδους ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.

2. Ο Εξοπλισμός και το Λογικό πρέπει να μην παρουσιάζουν ελαττώματα οφειλόμενα σε ελλιπή σχεδίαση ή πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά και να ανταποκρίνονται στις λειτουργίες, στις προδιαγραφές και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες που αναφέρονται στα διαφημιστικά φυλλάδια των  κατασκευαστών ή στην προσφορά του Ανάδοχου ή στις τροποποιήσεις που περιέχει η Σύμβαση.

3.  Ολόκληρος ο Εξοπλισμός και το Λογικό θα πρέπει να είναι καινούργια.

ΑΡΘΡΟ 16. Προσθήκες εξαρτημάτων στον εξοπλισμό

- Αν ο Πελάτης προτίθεται να τροποποιήσει τον Eξοπλισμό ή να προσαρτήσει σε αυτόν οποιοδήποτε εξάρτημα θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο γραπτά σχετικά με την πρόθεσή του αυτή.

- Ο Ανάδοχος θα ανακοινώνει στον Πελάτη μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την γραπτή ειδοποίηση του τελευταίου, κάθε γνωστή δυσμενή συνέπεια της σκοπούμενης τροποποίησης ή προσάρτησης.

- Ο Ανάδοχος θα δίνει κάθε διαθέσιμη πληροφορία για να βοηθήσει τον Πελάτη στην ασφαλή εκτέλεση της προτεινόμενης τροποποίησης ή προσάρτησης.

ΑΡΘΡΟ 17. Ανταλλακτικά

1. Για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής, ο Ανάδοχος εξασφαλίζει επαρκή και έγκαιρο εφοδιασμό με ανταλλακτικά, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάλληλη συντήρηση του Εξοπλισμού.

2.  Οι υποχρεώσεις αυτές καλύπτουν και την περίπτωση που γίνει επίσημη παύση  παραγωγής οποιουδήποτε μέρους του Εξοπλισμού και του Λογικού που περιλαμβάνεται στην Σύμβαση κατά την περίοδο των παραπάνω πέντε (5) χρόνων.

ΑΡΘΡΟ 18. Συντήρηση

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του Εξοπλισμού και του Λογικού για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον βέβαια του ζητηθεί, μέσα στον πρώτο χρόνο από την Οριστική Παραλαβή του Έργου για μέρος ή για το σύνολο του Εξοπλισμού και του Λογικού.

2. Το μηνιαίο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης του Εξοπλισμού και του Λογικού για τα δύο έτη μετά την λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας είναι αυτό που αναφέρεται αναλυτικά στην προσφορά του Αναδόχου, ήτοι συνολικά 7.618.128 δρχ. (πλέον το ΦΠΑ) για κόστος συντήρησης του συνόλου του προσφερόμενου Υλικού και Λογισμικού για χρονική περίοδο δύο ετών  μετά το πέρας της τριετούς δωρεάν εγγύησης.

3. Η συντήρηση διακρίνεται σε προληπτική που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατασταλτική  που γίνεται σε κάθε περίπτωση βλάβης. Οι δαπάνες των ανταλλακτικών σε κάθε περίπτωση βαρύνουν τον Ανάδοχο. Στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να :

- Επιδιορθώνει / Αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος του Εξοπλισμού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας

- Αποκαθιστά οποιαδήποτε δυσλειτουργία που οφείλεται σε σφάλματα Λογικού

- Παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος τις νέες εκδόσεις Λογικού (update και realeases) και όλων των σχετικών εγχειριδίων των οποίων η διαθεσιμότητα θα ανακοινωθεί από τους κατασκευαστές μέσα στην περίοδο που καλύπτει το συμβόλαιο συντήρησης. Η διαδικασία εγκατάστασης των νέων εκδόσεων λογικού θα γίνεται από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με τεχνικούς του Πελάτη. Νέα Versions θεωρούνται νέα προϊόντα.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όταν του ζητηθεί μέσω του βλαβοληπτικού κέντρου (Help Desk)  να συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς του Πελάτη από τηλεφώνου, Fax και με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλο το διάστημα συντήρησης.

5. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης του Ανάδοχου σε περίπτωση βλάβης από την ώρα που θα ειδοποιηθεί είναι μία (1) εργάσιμη ημέρα (αποστολή εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού στις εγκαταστάσεις που παρουσιάστηκε η βλάβη).  Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την επισκευή / αντικατάσταση  οποιουδήποτε μέρους του Εξοπλισμού και του Λογικού τότε η αποκατάσταση της βλάβης από τον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση

6. Ο χρόνος που ο Πελάτης μπορεί να διαθέτει τον Εξοπλισμό για την προληπτική συντήρηση,  γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τον ανάδοχο.

7. Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης πλήρες απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες του.

ΑΡΘΡΟ 19. ΛΟΓΙΚΟ

1. Ο Ανάδοχος προμηθεύει το Λογικό που είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική απόδοση του Έργου. Το Λογικό αυτό περιλαμβάνει το λογικό που καθορίζεται στο Παράρτημα Α, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό.

2. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια των συμβατικών υπηρεσιών συντήρησης και Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του Λογικού υποχρεούται να αποκαθιστά τα λάθη (bugs) του προσφερόμενου Λογικού, να εγκαθιστά τις νέες εκδόσεις (updates και releases) του Λογικού, μετά από συνεννόηση και σε συνεργασία με τον Πελάτη και να παρέχει βοήθεια για τη βελτιστοποίηση (Tuning) της απόδοσης του εξοπλισμού.

3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει τις νέες εκδόσεις του Λογικού το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) εβδομάδες από την διάθεση τους από τον προμηθευτικό οίκο. Η διάθεση αυτή θα αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο του προμηθευτικού οίκου.

4. Ο Ανάδοχος ενημερώνει τον Πελάτη αν το εξελιγμένο Λογικό θα επιδράσει δυσμενώς στην απόδοση του Εξοπλισμού και ολόκληρου του Έργου / Δικτύου και πως θα γίνει η επαναφορά στο προηγούμενο επίπεδο απόδοσης.

Ο Ανάδοχος με δικά του έξοδα παρέχει τον αναγκαίο πρόσθετο Εξοπλισμό  ή Λογικό για την επαναφορά της απόδοσης στο προηγούμενο επίπεδο.

5. Ο Ανάδοχος διατηρεί και εγγυάται το επίπεδο απόδοσης του Λογικού και του εξελιγμένου Λογικού για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής.

6. Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει άλλο Λογικό στον εξοπλισμό για τον οποίο δεν συνεπάγεται  καμία υποχρέωση του Αναδόχου που απορρέει από την Σύμβαση αυτή.

7. Ο Πελάτης δεν εμποδίζεται να θέτει σε λειτουργία παλαιότερες εκδόσεις του Λογικού (σε σχέση με την εκάστοτε πιο πρόσφατη έκδοση), σε συμφωνία όμως με τον Ανάδοχο όσον αφορά την σωστή λειτουργικότητα του εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 20. Σημεία Επαφής και Συμβατότητα

1. Ο Ανάδοχος δεν μεταβάλλει κανένα από τα σημεία επαφής (interfaces) που περιλαμβάνονται στον Εξοπλισμό και το Λογικό χωρίς προηγούμενη γραπτή σύμφωνη γνώμη του Πελάτη.

2. Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει αμοιβαία συμβατότητα μεταξύ ολόκληρου του Εξοπλισμού και του Λογικού ώστε να πετυχαίνεται η αρμονική και αποδοτική λειτουργία ολόκληρου του Έργου / Δικτύου.

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική πληροφορία σχετικά με τον προσφερόμενο Εξοπλισμό και Λογικό ώστε ο Πελάτης να μπορεί να συνδέσει σ' αυτά Εξοπλισμό και Λογικό άλλων προμηθευτών.

ΑΡΘΡΟ 21. Ενημερωτικά Εγχειρίδια και Τεκμηρίωση

1. Ο Ανάδοχος εφοδιάζει τον Πελάτη με όλα τα επαρκή εγχειρίδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του Εξοπλισμού και του Λογικού. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνουν, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο, το υλικό τεκμηρίωσης που καθορίζεται στο Παράρτημα Α.

2. Ο Ανάδοχος εκσυγχρονίζει ή αντικαθιστά στον ανάλογο χρόνο και χωρίς επιπλέον κόστος, όλα τα εγχειρίδια και το υλικό τεκμηρίωσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και συντήρησης του Εξοπλισμού και του Λογικού

ΑΡΘΡΟ 22. Εκπαίδευση

1.  Ο Ανάδοχος παρέχει υψηλού επιπέδου και επαρκή εκπαίδευση για ικανό αριθμό υπαλλήλων του Πελάτη (κατά μέγιστο δέκα, σε κάθε σχολείο) ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του Εξοπλισμού και του Λογικού.  Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει, άλλα όχι αποκλειστικά και μόνο, την επιμόρφωση που καθορίζεται μαζί με το κόστος της στο Παράρτημα Α.

2. Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει περισσότερα από ένα σεμινάρια με το ίδιο αντικείμενο και το ίδιο κόστος ανά σεμινάριο, εφόσον αυτά πραγματοποιούνται στο χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργία

ΑΡΘΡΟ 23.  Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

1. Ο Ανάδοχος Εγγυάται για το επίπεδο απόδοσης του Έργου για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του Έργου.  Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα θεραπεία κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Από την εγγύηση καλής λειτουργίας εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο το κόστος αναλωσίμων και το κόστος βλαβών οι οποίες αποδεδειγμένα οφείλονται σε κακό χειρισμό εκ μέρους του Πελάτη ή εξωτερικές καταστροφικές συνθήκες.

2. Στα πλαίσια της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας οι υποχρεώσεις του Ανάδοχου καθορίζονται, άλλα δεν περιορίζονται στα ακόλουθα σημεία :

- Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιοδήποτε μέρος του Εξοπλισμού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας

- Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογικού

- Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας ολόκληρου του Έργου / Δικτύου

- Παροχή των νέων εκδόσεων Λογικού (updates και releases) και όλων των σχετικών εγχειριδίων των οποίων η διαθεσιμότητα θα ανακοινωθεί από τους κατασκευαστές μέσα στην περίοδο που καλύπτει το συμβόλαιο συντήρησης.  Η διαδικασία εγκατάστασης των νέων εκδόσεων Λογικού θα γίνεται από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με τεχνικούς του Πελάτη.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όταν του ζητηθεί να συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς του Πελάτη από τηλεφώνου, Fax και με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλο το διάστημα εγγύησης.

4. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης του Ανάδοχου σε περίπτωση βλάβης από την ώρα που θα ειδοποιηθεί είναι μία ημέρα (αποστολή εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού στις εγκαταστάσεις που παρουσιάστηκε η βλάβη).  Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την επισκευή / αντικατάσταση  οποιουδήποτε μέρους του Εξοπλισμού και του Λογικού τότε η αποκατάσταση της βλάβης από τον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών.

5.  Αν σφάλματα στη κατασκευή ή στα υλικά προκαλέσουν διακοπή της λειτουργίας του Εξοπλισμού ή του Λογικού  ή τμημάτων αυτών για συναπτά χρονικά διαστήματα τεσσάρων    (4) ή περισσοτέρων ημερών, τα διαστήματα αυτά αθροίζονται και η συμφωνημένη εγγύηση παρατείνεται κατά το σύνολο του χρόνου διακοπής.

Αν τα διαστήματα διακοπής λειτουργίας ολόκληρου του Έργου / Δικτύου, ένεκα ενός και μόνο σφάλματος στη κατασκευή ή στα υλικά, ανέλθουν συνολικά σε οκτώ (8) ημέρες, η συμφωνημένη περίοδος εγγύησης παρατείνεται από την ημερομηνία επανόρθωσης του σφάλματος κατά τον διπλάσιο χρόνο του χρόνου διακοπής .

6. Χρόνος βλάβης / σφάλματος μιας μονάδας είναι το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι την διόρθωσή της και την παράδοση της μονάδας σε πλήρη λειτουργία από τον μηχανικό του Ανάδόχου, στον χώρο λειτουργίας της μονάδας.

7. Αν σφάλμα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή λειτουργίας του Εξοπλισμού ή του Λογικού ή τμήματος αυτών, η συμφωνημένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συμφωνημένη περίοδος εγγύησης επαναρχίζει από την ημερομηνία επανόρθωσης του σφάλματος.

8. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης εγγύησης συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία ολόκληρου του Έργου / Δικτύου.

9. Ο Πελάτης πληροφορεί τον ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν θεραπεύσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο Πελάτης μπορεί να φροντίσει για τη θεραπεία του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Ανάδοχου.

10. Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης πλήρες απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες του.

ΑΡΘΡΟ 24. Εκχωρήσεις

1.  Ούτε ο Ανάδοχος ούτε ο Πελάτης εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σ' αυτή, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ετέρου μέρους.

ΑΡΘΡΟ 25. Υπεργολαβία

1. Ο Ανάδοχος δεν αναθέτει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους την εκτέλεση τμήματος του Έργου χωρίς γραπτή συναίνεση του Πελάτη, αλλά αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει ως προς τις εταιρείες / υπεργολάβους του αναδόχου που αναφέρονται στη προσφορά του.

2. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη ολοκλήρωσης του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 26. Κυριότητα

1. Ο Εξοπλισμός και το Λογικό ή οποιαδήποτε τμήματα αυτών περιέρχονται στην κυριότητα του Πελάτη αμέσως μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 27. Ευθύνη και Ασφάλιση

1. Για το διάστημα από την Ποσοτική Παραλαβή έως την Προσωρινή Παραλαβή κάθε σχολικού εργαστηρίου η φύλαξη του  εξοπλισμού είναι ευθύνη του Αναδόχου.

Για το διάστημα από την Προσωρινή Παραλαβή του σχολικού εργαστηρίου έως την Οριστική Παραλαβή του Έργου την ευθύνη φύλαξης την έχει ο Πελάτης. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να ασφαλίσει με Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο τον εξοπλισμό για κλοπές, απώλειες και καταστροφές, εφόσον η αίθουσα έχει σιδερένια πόρτα και κιγκλιδώματα στα παράθυρα.

2. Μετά την Οριστική  Παραλαβή, την προαναφερόμενη ευθύνη φέρει ο Πελάτης, εκτός εάν αποδεδειγμένα η ζημία ή η απώλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του Ανάδοχου.

3. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει τον Πελάτη σε περίπτωση θανάτου ή κάκωσης μέλους ή μελών του προσωπικού του Πελάτη ή τρίτων καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις και την ιδιοκτησία του Πελάτη ή τρίτων, αν τα περιστατικά αυτά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του προσωπικού του Ανάδοχου ή σε βλάβη του Εξοπλισμού και ασφαλίζει κατά των κινδύνων αυτών μέχρι την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής.

4. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ασφάλιση του προσωπικού του καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 28. Ευρεσιτεχνίες και Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Ο Ανάδοχος αμύνεται, με δική του δαπάνη, κατά παραβάσεων ή ενδεχόμενων παραβάσεων που αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευματική ιδιοκτησία ή εμπορικά μυστικά και αποζημιώνει τον Πελάτη για τα έξοδα τα οποία ο τελευταίος υφίσταται σε παρόμοιες περιπτώσεις.

2.   Αν συνέπεια ενδεχόμενης παράβασης σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά μυστικά ο Πελάτης εμποδίζεται στη χρήση του Εξοπλισμού και του Λογικού, ο Ανάδοχος, με δική του δαπάνη, τροποποιεί ή αντικαθιστά τον Εξοπλισμό ή το Λογικό χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία ολόκληρου του Έργου / Δικτύου

ΑΡΘΡΟ 29. Πτώχευση

1. Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή εκδοθεί εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή σε περίπτωση εταιρίας, αυτή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να αποτελεί εθελοντική διάλυση από τα μέλη της εταιρίας με το σκοπό της ανασυγκρότησης ή της συγχώνευσης ή συνεχίσει την εργασία της υπό σύνδικο προς όφελος των πιστωτών της ή αριθμού αυτών, ο Πελάτης έχει την ευχέρεια να τερματίσει τη Σύμβαση πάραυτα με γραπτή ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της Σύμβασης ή μπορεί να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα εκτέλεσης της Σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή εκτέλεση της Σύμβασης μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί.

2. Αν αρχίσει να ισχύει ένα από τα περιστατικά που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, τότε ο Ανάδοχος παραδίδει στον Πελάτη δωρεάν τα σχέδια, υποδείγματα ή προδιαγραφές ανταλλακτικών καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που χρειάζονται για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας ολόκληρου του Έργου / Δικτύου.

ΑΡΘΡΟ 30. Εχεμύθεια

1. Το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων, των προκυπτόντων συμπερασμάτων και οτιδήποτε έχει σχέση με το υπό εκτέλεση Έργο, είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά (“εμπιστευτικές εργασίες” κατά την έννοια του άρθρου 676 Α.Κ.) και καλύπτονται από την υποχρέωση της εχεμύθειας.

2. Ο Ανάδοχος και ο Πελάτης κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψη τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτον χωρίς τη γραπτή συμφωνία του έτερου μέρους, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους τους.

3. Ο Ανάδοχος και ο Πελάτης αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης ή χρησιμοποιούν τον Εξοπλισμό και το Λογικό και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας, ο δε Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις και στους υπεργολάβους του.

4. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων “περί πνευματικής ιδιοκτησίας” και να κοστολογήσει και απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης και χωρίς την επίκληση σπουδαίου λόγου (άρθρο 676 Α.Κ.), με υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 31. Δημοσιότητα

1. Χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πελάτη, ο Ανάδοχος δε διαφημίζει ούτε ανακοινώνει δημόσια ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου για τον Πελάτη, ο δε Ανάδοχος θέτει αυτή την υποχρέωση και στους υπεργολάβους του.

ΑΡΘΡΟ 32. Καταστατικοί και Άλλοι Κανονισμοί

1.  Ο Ανάδοχος συμμορφώνεται, με δική του δαπάνη, προς τις διατάξεις όλων των καταστατικών κανονισμών και άλλων ρυθμίσεων, όπως π.χ. οι αναφερόμενοι στην προστασία δεδομένων, στην ασφάλεια κ.λ.π. που έχουν εφαρμογή στη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 33. Παραίτηση

1. Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή που επέδειξε εκάτερος των συμβαλλομένων στην επιβολή της τήρησης όρου της Σύμβασης από τον έτερο συμβαλλόμενο, δεν αποτελεί ούτε θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση, ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη Σύμβαση δικαίωμα του ενδιαφερόμενου.

ΑΡΘΡΟ 34. Επίλυση Διαφορών

1. Αν προκύψει διαφωνία ή διαφορά ανάμεσα στον Πελάτη και τον Ανάδοχο σε σχέση με τη Σύμβαση ή που να προέρχεται από αυτή και με την προϋπόθεση ότι εκάτερο μέρος έχει δώσει γραπτή ειδοποίηση σχετικά με αυτή τη διαφωνία ή διαφορά, τα μέρη θα προσπαθήσουν να διαπραγματευθούν μια συμφωνία επίλυσης με καλή πίστη και αίσθηση ευθύνης.  Αν δεν μπορεί να συνομολογηθεί καμιά συμφωνία το θέμα παραπέμπεται σε δικαστική διευθέτηση η οποία θα γίνει στο αρμόδιο δικαστήριο της περιοχής όπου εδρεύει ο Πελάτης.

ΑΡΘΡΟ 35. Νομοθεσία

1. Η Σύμβαση καταρτίζεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 36. Αλληλογραφία

Οι γενικές διευθύνσεις στις οποίες θα απευθύνεται η αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλομένων είναι οι εξής :

(α) Για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών :

Κολοκοτρώνη 3, 261 10 Πάτρα

(β) Για την Decision Systems Integration AE,

Αλ. Πάντου  25, 155 71, Καλλιθέα

ΑΡΘΡΟ 37. Γενικά

1. Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της  τα εξής:

(α)	Παράρτημα Α : Πίνακες Εξοπλισμού, Λογικού και Εκπαίδευσης.

(β)	Παράρτημα Β : Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου

(γ)	Παράρτημα Γ : Διευθύνσεις Χώρων Εγκατάστασης και Λειτουργίας Εξοπλισμού και Λογικού

2. Σε περίπτωση αντίφασης, οι όροι της παρούσας Σύμβασης και των Παραρτημάτων  Α., Β., Γ. και Δ. υπερισχύουν της διακήρυξης και της προσφοράς.  Σε περίπτωση που προκύψουν θέματα που δεν καθορίζονται από την Σύμβαση και δεν παραπέμπουν σε νεώτερη Σύμβαση ρητά, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης οι οποίοι είναι δεσμευτικοί και για τα δύο μέρη.

3. Η Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο  αντίγραφα.  Οι συμβαλλόμενοι αφού διάβασαν την Σύμβαση και τους όρους, υπέγραψαν και πήραν από ένα αντίγραφο.

Οι  Συμβαλλόμενοι

| Για το | Για την |
| --- | --- |
| Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών | Decision Systems Integration AE |
| Καθ. Παύλος Σπυράκης | Φέσσας Αρ. |
| Διευθυντής | Διευθύνων Σύμβουλος |

Παράρτημα Α : Πίνακες Εξοπλισμού, Λογικού και Εκπαίδευσης

| AA | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HARDWARE, SOFTWARE & NEWORKING COMPONENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Εξοπλισμός του Δικτύου Πρόσβασης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Communication Access Servers (CAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CISCO2511 | Cisco Access Server 2511 Ethernet/Dual Serial/16 Async | 3 | 3 | 511.757 | 1.535.271 | 1.535.271 |  |  |
| 2 | CAB-X21MT | HSSI Cable, Male-to-Male Connectors, 10 Feet | 6 | 6 | 24.428 | 146.568 | 146.568 |  |  |
| 3 | CAB-OCTAL-KIT | HSSI Cable, Male-to-Male Connectors, 10 Feet | 6 | 6 | 85.496 | 512.976 | 512.976 |  |  |
| 4 | SF25CP-11.2.5 | Cisco 2500 Series IOS IP Plus Feature Set | 3 | 3 | 464.123 | 1.392.369 | 1.392.369 |  |  |
| 5 | QI 6327 | AUI TO UTP TRANCEIVER | 3 | 6 | 10.178 | 30.534 | 61.068 |  |  |
| 6 | CAB-RS232 | HSSI Cable, Male-to-Male Connectors, 10 Feet | 0 | 4 | 24.428 |  | 97.712 |  |  |
| 2.1.1.2. Modems Κεντρικών Κόμβων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | QI 3040 | U.S. ROBOTICS COURIER V.34 | 20 | 20 | 80.407 | 1.608.140 | 1.608.140 |  |  |
| 2.1.1.3. Δρομολογητής Σχολικών Εργαστηρίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CISCO1601 | Cisco 1601 Ethernet/Serial Modular Router | 20 | 20 | 218.626 | 4.372.520 | 4.372.520 |  |  |
| 2 | CAB-232MT | RS-232 Cable, DTE, Male, 10 Feet | 20 | 20 | 24.428 | 488.560 | 488.560 |  |  |
| 3 | SF160CP-11.2.4.X | Cisco 1600 IOS IP PLUS Feature Set | 20 | 20 | 244.275 | 4.885.500 | 4.885.500 |  |  |
| 2.1.1.4. Modems Σχολικών Εργαστηρίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1 | QI 3040 | U.S. ROBOTICS COURIER V.34 | 20 | 24 | 80.407 | 1.608.140 | 1.929.768 |  |  |
| 2.1.2. Εξοπλισμός του Δικτύου Διανομής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. Ethernet Hubs των Σχολικών Εργαστηρίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | QI 8070 | 3COM Office Connect TP 16C (16 UTP, 1 BNC) | 20 | 20 | 72.943 | 1.458.860 | 1.458.860 |  |  |
| 2.1.2.2. Καλωδιακή Υποδομή των Σχολικών Εργαστηρίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | QS 3558 QS 3561 | ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΟΝΗ (περιλαμβάνει 1 τεμάχιο πρίζας σε κυτίο, 1 τεμάχιο RJ-45 modular jack, και κάλυμα μη χρησιμοποιούμενης θέσης.) Θα τοποθετηθούν 12 τέτοιες πρίζες σε κάθε σχολικό εργαστήριο. Συνολικά θα χρειαστούν 12 Χ 20 = 240 τεμάχια. | 240 | 240 | 1.731 | 415.440 | 415.440 |  |  |
| 2 | QS 3556 | Καλώδιο UTP 4-pair Category 5 (360 μέτρα καλωδίου σε κάθε σχολικό εργαστήριο. Συνολικά θα χρειαστούν 360 Χ 20 = 7.200 μέτρα) | 7200 | 7200 | 64 | 460.800 | 460.800 |  |  |
| 3 | QS 3571 | Patch Panel 24-port (1 τεμάχιο ανά σχολικό εργαστήριο, δηλαδή θα χρειαστούν 20 τεμάχια) | 20 | 20 | 22.228 | 444.560 | 444.560 |  |  |
| 4 | QS 3574 | Cable Management Panel (1 τεμάχιο ανά σχολικό εργαστήριο, δηλαδή θα χρειαστούν 20 τεμάχια) | 20 | 20 | 7.712 | 154.240 | 154.240 |  |  |
| 5 | QI 9428 | Patch Cords 1m (12 τεμάχια ανά σχολικό εργαστήριο, δηλαδή θα χρειαστούν 12 Χ 20 = 240 τεμάχια) | 240 | 240 | 645 | 154.800 | 154.800 |  |  |
| 6 | QI 7241 | Patch Cords 2m (12 τεμάχια ανά σχολικό εργαστήριο, δηλαδή θα χρειαστούν 12 Χ 20 = 240 τεμάχια) | 240 | 240 | 750 | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 7 | QS 1158 | RACK 19" 12U (1 τεμάχιο ανά σχολικό εργαστήριο, δηλαδή θα χρειαστούν 20 τεμάχια) | 20 | 20 | 76.044 | 1.520.880 | 1.520.880 |  |  |
| 8 | 01-19-4634/1158 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά υλικά καθώς και Κανάλι 40*40 ηλεκτρολογικών και data οδεύσεων -σε χωριστά κανάλια με απόσταση μεταξύ τους 10cm. Συνολικά θα χρειαστούν 2400m καναλιών). Για την εγκατάσταση όλων | 20 | 20 | 163.786 | 3.275.720 | 3.275.720 |  |  |
| 2.1.3. High Speed Modems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. Baseband Modems 64Kbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1 | ASM-31 | RAD ASM-31 | 6 | 6 | 324.428 | 1.946.568 | 1.946.568 |  |  |
| 2.1.3.2. Baseband Modems 128Kbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1 | DS62580 | NOKIA BB128 | 2 | 2 | 275.177 | 550.354 | 550.354 |  |  |
| 2 | DC62605.1 | X.21 INTERFACE | 2 | 2 | 41.450 | 82.900 | 82.900 |  |  |
| 2.1.3.3. Baseband Modems 1Mbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1 | T67000 | NOKIA BB2M-EC | 2 | 2 | 583.775 | 1.167.550 | 1.167.550 |  |  |
| 2 | DC62605.1 | X.21 INTERFACE | 2 | 2 | 41.450 | 82.900 | 82.900 |  |  |
| 2.1.3.4. ISDN Terminal Adapters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  | TERMINAL ADAPTER ISDN | 2 | 2 | 174.900 | 349.800 | 349.800 |  |  |
| 2.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Εξυπηρετητής των Σχολικών Εργαστηρίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | QUEST WINNER 95 PCI Model Si PRO | 20 | 22 | 23.488 | 469.760 | 516.736 |  |  |
| 2 |  | POWER SUPPLY 250W - ATX | 20 | 22 | 14.764 | 295.280 | 324.808 |  |  |
| 3 |  | INTEL AN430TX MOTHERBOARD | 20 | 22 | 44.963 | 899.260 | 989.186 |  |  |
| 4 |  | FDD 3,5" 1.44MB | 20 | 22 | 5.369 | 107.380 | 118.118 |  |  |
| 5 |  | INTEL PENTIUM 233MHz MMX with FAN | 20 | 22 | 113.078 | 2.261.560 | 2.487.716 |  |  |
| 6 |  | 128MB SDRAM (DIMM 64MB X 2) | 20 | 22 | 134.217 | 2.684.340 | 2.952.774 |  |  |
| 7 |  | KEYBOARD 104 KEYS, WIN95 | 20 | 22 | 3.255 | 65.100 | 71.610 |  |  |
| 8 |  | MICROSOFT MOUSE PS/2 | 20 | 22 | 4.698 | 93.960 | 103.356 |  |  |
| 9 |  | QUANTUM FIREBALL 6400 ST | 20 | 22 | 110.000 | 2.200.000 | 2.420.000 |  |  |
| 10 |  | HITACHI CDR-8130 16X, ATAPI CD-ROM Drive | 20 | 22 | 21.810 | 436.200 | 479.820 |  |  |
| 11 |  | DIAMOND STEALTH 3D 2240 2MB EDO RAM | 20 | 22 | 18.455 | 369.100 | 406.010 |  |  |
| 12 |  | COMPEX RL-2000 PCI UTP,BNC ETHERNET CARD | 20 | 22 | 6.375 | 127.500 | 140.250 |  |  |
| 13 |  | MS-DOS 6.22 LICENSE | 20 | 22 | 8.389 | 167.780 | 184.558 |  |  |
| 14 |  | B.E. | 20 | 22 | 7.717 | 154.340 | 169.774 |  |  |
| 15 |  | NEC M500 MULTISYNC TCO '92 | 20 | 22 | 121.467 | 2.429.340 | 2.672.274 |  |  |
| 2.2.2. Σταθμοί Εργασίας Σχολικών Εργαστηρίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | QUEST WINNER 95 PCI Model Di | 200 | 206 | 13.891 | 2.778.200 | 2.861.546 |  |  |
| 2 |  | POWER SUPPLY 200W - ATX | 200 | 206 | 12.348 | 2.469.600 | 2.543.688 |  |  |
| 3 |  | INTEL AN430TX MOTHERBOARD | 200 | 206 | 15.099 | 3.019.800 | 3.110.394 |  |  |
| 4 |  | FDD 3,5" 1.44MB | 200 | 206 | 5.369 | 1.073.800 | 1.106.014 |  |  |
| 5 |  | INTEL PENTIUM 166MHz MMX with FAN | 200 | 206 | 41.272 | 8.254.400 | 8.502.032 |  |  |
| 6 |  | 32MB SDRAM (DIMM 32MB X 1) | 200 | 206 | 33.554 | 6.710.800 | 6.912.124 |  |  |
| 7 |  | KEYBOARD 104 KEYS, WIN95 | 200 | 206 | 3.255 | 651.000 | 670.530 |  |  |
| 8 |  | MICROSOFT MOUSE PS/2 | 200 | 206 | 4.698 | 939.600 | 967.788 |  |  |
| 9 |  | QUANTUM FIREBALL ST 1,6 GB ULTRA DMA HDD | 200 | 206 | 46.305 | 9.261.000 | 9.538.830 |  |  |
| 10 |  | HITACHI CDR-8130 16X, ATAPI CD-ROM Drive | 200 | 206 | 21.810 | 4.362.000 | 4.492.860 |  |  |
| 11 |  | DIAMOND STEALTH 3D 2240 2MB EDO RAM | 200 | 206 | 18.455 | 3.691.000 | 3.801.730 |  |  |
| 12 |  | COMPEX RL-2000 PCI UTP,BNC ETHERNET CARD | 200 | 206 | 6.375 | 1.275.000 | 1.313.250 |  |  |
| 13 |  | MS-WINDOWS 95 GREEK | 200 | 206 | 20.468 | 4.093.600 | 4.216.408 |  |  |
| 14 |  | B.E. | 200 | 206 | 7.717 | 1.543.400 | 1.589.702 |  |  |
| 15 |  | NEC M500 MULTISYNC TCO '92 | 200 | 206 | 121.467 | 24.293.400 | 25.022.202 |  |  |
| 2.3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Λογισμικό Εξυπηρετητή των Σχολικών Εργαστηρίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Microsoft Windows NT 4.0 Server (MOLP EDUCATIONAL) | 20 | 20 | 31.780 | 635.600 | 635.600 |  |  |
| 2 |  | Microsoft Windows NT 4.0 Server Documentation | 20 | 20 | 5.526 | 110.520 | 110.520 |  |  |
| 3 |  | Microsoft Windows NT 4.0 Server CD Media | 20 | 20 | 3.364 | 67.280 | 67.280 |  |  |
| 4 |  | Microsoft Exchange 5.0 Server (MOLP EDUCATIONAL) | 20 | 20 | 55.261 | 1.105.220 | 1.105.220 |  |  |
| 5 |  | Microsoft Exchange 5.0 Server Documentation | 20 | 20 | 6.727 | 134.540 | 134.540 |  |  |
| 6 |  | Microsoft Exchange 5.0 Server CD Media | 20 | 20 | 3.364 | 67.280 | 67.280 |  |  |
| 7 |  | Microsoft Proxy 2.0 Server (MOLP EDUCATIONAL) | 20 | 20 | 77.846 | 1.556.920 | 1.556.920 |  |  |
| 8 |  | Microsoft Proxy 2.0 Server CD & Documentation Kit | 20 | 20 | 3.364 | 67.280 | 67.280 |  |  |
| 9 |  | Microsoft BackOffice 2.0 Server (FULL PACK EDUCATIONAL) | 1 | 2 | 375.913 | 375.913 | 751.826 |  |  |
| 10 |  | Microsoft Windows NT 4.0 Server 10 User Client Pack | 20 | 20 | 50.456 | 1.009.120 | 1.009.120 |  |  |
| 11 |  | Microsoft Exchange 5.0 Server 10 User Client Pack | 20 | 20 | 34.838 | 696.760 | 696.760 |  |  |
| 12 |  | Microsoft Developer's Network | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξης Δικτυακών Εφαρμογών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Visual J++ | 1 | 1 | 35.479 | 35.479 | 35.479 |  |  |
| 2.3.3. Λογισμικό Εξυπηρετητή των Κεντρικών Κόμβων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Netscape SuiteSpot Server for Solaris 2.5 | 2 | 2 | 818.931 | 1.637.862 | 1.637.862 |  |  |
| 2.3.4. Λογισμικό Σταθμών Εργασίας των Σχολικών Εργαστηρίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Microsoft Office PRO 97 Greek (MOLP EDUCATIONAL) | 200 | 200 | 47.318 | 9.463.600 | 9.463.600 |  |  |
| 2 |  | Microsoft Office PRO 97 Greek Documentation | 200 | 200 | 3.364 | 672.800 | 672.800 |  |  |
| 3 |  | Microsoft Office PRO 97 Greek CD Media | 200 | 200 | 3.364 | 672.800 | 672.800 |  |  |
| 4 |  | Norton Antivirus for Windows 95 (EDUCATIONAL) | 200 | 200 | 15.209 | 3.041.800 | 3.041.800 |  |  |
| 2.4. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Εκτυπωτές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C4555A-AB7 | Hewlett Packard DeskJet 870 Cxi | 20 | 20 | 106.321 | 2.126.420 | 2.126.420 |  |  |
| 2.4.2. Σύστημα Backup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  | HP SureStore DAT 8I Internal DAT Backup Unit 4GB ->8GB | 20 | 20 | 286.392 | 5.727.840 | 5.727.840 |  |  |
| 2 | QI 6801 | ADAPTEC AHA-2940AU Ultra SCSI Controller | 20 | 20 | 54.985 | 1.099.700 | 1.099.700 |  |  |
| 3 | C4425A | Tape Cartridge 120m DOS, for HP SureStore DAT 8I | 200 | 200 | 5.123 | 1.024.600 | 1.024.600 |  |  |
| 4 |  | CHEYENNE ARCServe Single Server Edition | 20 | 20 | 245.679 | 4.913.580 | 4.913.580 |  |  |
| 2.4.3. Σύσκευή Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | QI 9285 | UPS MERLIN GERIN ES-8+ PULSAR Line Interactive UPS 780VA | 20 | 20 | 87.743 | 1.754.860 | 1.754.860 |  |  |
| 2.4.4. Εξοπλισμός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SUN-STORAGE | SPARCstorage 4,2GB Fast Wide SCSI-2, 7200rpm Disk | 1 | 1 | 409.465 | 409.465 | 409.465 |  |  |
| 2 | STD18000 | SUN 4-8GB 4mm DDS-2 Tape Drive | 1 | 1 | 526.455 | 526.455 | 526.455 |  |  |
| 3 |  | RACK 19" 22U | 1 | 1 | 169.636 | 169.636 | 169.636 |  |  |
| 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q-SERVICES | Κόστος Εγκατάστασης του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού (Hardware, Software, και Active Networking Components) σε όλα τα Σχολικά Εργαστήρια και τους Κεντρικούς Κόμβους, σύμφωνα με τους ισχύοντες στην Τεχνική Προσφορά όρους. | 1 | 1 | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 |  |  |
| 2 | Q-SERVICES | Κόστος Εγκατάστασης του Τηλεπικοινωνιακού και Ηλεκτρολογικού Καλωδιακού Συστήματος για κάθε Σχολικό Εργαστήριο σύμφωνα με τους ισχύοντες στην Τεχνική Προσφορά όρους. | 20 | 20 | 423.500 | 8.470.000 | 8.470.000 |  |  |
| 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Q-SERVICES | Κόστος Εκπαίδευσης για το συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες στην Τεχνική Προσφορά όρους. | 1 | 1 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ : |  |  |  |  |  | 169.266.780 | 173.601.155 |  |  |

Παράρτημα Β : Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου

## Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Ακολουθεί το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που εξασφαλίζει την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου και την ολοκλήρωση των παραδοτέων, με αφετηρία την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Δεδομένου του μικρού χρόνου εκτέλεσης υλοποίησης όλα τα στάδια θα διεξάγονται παράλληλα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών που ακολουθεί.

Figure 1 : Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, όπως φαίνεται και από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (Figure 1), είναι 37 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, και είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια του διαγωνισμού. Επίσης όπως φαίνεται ο προγραμματισμός όλων των φάσεων του έργου και ιδιαίτερα η υλοποίηση εγκαίρως του πιλοτικού στη περιοχή Αχαΐας ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για την τυποποίηση και υλοποίηση και των υπολοίπων εγκαταστάσεων. Επισυνάπτεται επίσης αναλυτικός πίνακας δραστηριοτήτων, όπου φαίνεται η συμβατότητα με την απαίτηση για παράδοση ενός σχολικού εργαστηρίου την εβδομάδα ανά περιοχή ( συνολικά, τρία σχολικά εργαστήρια την εβδομάδα).

Η εκπαίδευση θα περατωθεί μέχρι το τέλος της δοκιμαστικής λειτουργίας .

Στο παραπάνω χρονικό διάστημα των 37 εργάσιμων ημερών δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες που είναι κλειστά τα σχολεία λόγω διακοπών των Χριστουγέννων εκτός αν υπάρξει διαφορετική συνεννόηση.

Παράρτημα Γ : Διευθύνσεις Χώρων Εγκατάστασης και Λειτουργίας Εξοπλισμού και Λογικού

| Α/Α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| --- | --- | --- | --- |
| AXAIA |  |  |  |
| 1 | Γυμνάσιο Παραλίας | Εθν. Οδός Πατρών Πύργου | 522821 |
| 2 | 3ο Γυμνάσιο Πάτρας | Ασημάκη Φωτήλα 32 & Βύρωνος | 329991 |
| 3 | Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας | Άγιος Γεώργιος Λάγγουρα Πατρών , ΤΚ 26110 | 333808 |
| 4 | Γυμνάσιο Δεμένικων | Ειρήνης & Φιλίας 29, Δεμένικα | 520489 |
| 5 | 5ο Γυμνάσιο Πάτρας | Μαραγκοπούλου 1 | 223289 |
| 6 | 15ο Γυμνάσιο Πάτρας | Ανθούπολη ΤΚ 26110 | 420860 |
| 7 | Γυμνάσιο Ρίου | Ρίο Πάτρας | 992394 |
| ΚΥΚΛΑΔΕΣ |  |  |  |
| 8 | 1ο Γυμνάσιο Σύρου | Λ.Ράλλη 3 Ερμούπολη | (0281) 82359 |
| 9 | Γυμνάσιο Ίου | 'Ιος | (0286) 91312 |
| ΣΑΜΟΣ |  |  |  |
| 10 | 2ο Γυμνάσιο Σάμου | Σάμος | (0273) 27596 |
| 11 | Γυμνάσιο Καρλοβάσου | Καρλόβασι Σάμου | (0273) 32308 |
| ΛΕΣΒΟΣ |  |  |  |
| 12 | Γυμνάσιο Καλλονής | Καλλονή Λέσβου | (0253) 22257 |
| 13 | 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | Πιττακού 44, Μυτιλήνη ΤΚ 81 100 | (0251) 22000 |
| 14 | 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | Στρ. Μυριβήλη 106 | (0251) 23738 |
| ΞΑΝΘΗ |  |  |  |
| 15 | 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης | Ανδρ.Δημητρίου 44 | (0541) 22487 |
| 16 | 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης | Βελισσαρίου 10 | (0541) 23639 |
| 17 | 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης | Βελισσαρίου 10 | (0541) 24346 |
| 18 | 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης | Νεάπολη (ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ) | (0541) 71818 |
| 19 | 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης | Τέρμα Βλαχοπούλου | (0541) 72974 |
| ΑΘΗΝΑ |  |  |  |
| 20 | Παιδαγωγικό Ινστιτούτο | Μεσογείων 396 | 6016363 |